**Rapport Journalier**

**Projet :** Réalisation d’un site de transfert de fichiers

**Durée** : 5 jours

**Membre de l’équipe** : Yaya, Alassane, André, Omar

**Nom de notre service** : SenTransfert

**Date de début** : 12/11/2018

Réalisations du jour : Lundi

* Choix du nom du service
* Wireframe
* Git
* Mcd

Réalisation du jour : Mardi

* rectification mcd
* rectification wireframe
* Confection de la base de données
* Finition logo (par Omar)

Réalisation du jour : Mercredi

* Progression dans la maquette (par André)
* Début travail sur Modèle (par Yaya)
* Début travail sur Vu : Twig (par Alassane)

Réalisation du jour : Jeudi

* Finalisation Twig (par André)
* Continuation sur le modèle (par Yaya)
* Début intégration maquette (par André)
* Maquette mobile (par Alassane)
* Contrôleur (par Omar)

Réalisation du jour : Vendredi

* Maquette PSD terminé
* Modèle terminé
* Intégration maquette en cours
* Fonction envoi mail ok mais le lien ne part pas

Réalisation du jour : Mercredi 21/11/2018

* Présentation de la fin du projet
* Intégration du projet terminée
* La Fonction envoi mail marche mais le lien ne marche pas